DRALO

CURSOR PILOT GENERATION PACK

RUOE · v1.1

Dos pipelines aprobados · prueba separada antes de integración

ESTADO READY FOR TWO-STAGE PILOT · 12 Content Briefs y 2 Transformation Blueprints con aprobación humana para generación piloto.

1. Qué hace este pack

Este ZIP contiene todo lo necesario para que Cursor ejecute las dos pruebas de generación RUOE sin reconstruir decisiones desde conversaciones anteriores.

• Fase A prueba el pipeline basado en Content Briefs: P1, P2, P3, P5, P6 y P7 de dos exámenes.

• Fase B prueba el pipeline independiente de Part 4 basado en Transformation Blueprints.

• Las dos fases están aprobadas, pero deben ejecutarse por separado.

• La integración en un motor único se hará después de revisar los resultados de ambas.

2. Orden exacto

| Paso | Acción | Gate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cursor lee 01_RUNTIME/CURSOR_README_FIRST.md | Obligatorio |
| 2 | Ejecuta PHASE A: 12 ejercicios desde Content Briefs | Después: STOP |
| 3 | Revisión humana con checklist general | Decidir ajustes |
| 4 | Con instrucción explícita, ejecutar PHASE B: 2 Part 4 | Después: STOP |
| 5 | Revisión humana con checklist Part 4 | Decidir ajustes |
| 6 | Solo cuando ambos pipelines estén verdes: integración | Fuera de este pack |

3. Qué está aprobado

| Input | Cantidad | Estado |
| --- | --- | --- |
| Content Briefs P1/2/3/5/6/7 | 12 | Approved for Pilot Generation |
| Transformation Blueprints P4 | 2 | Approved for Pilot Generation |
| Style Cards / Distribution Rules | Especificaciones | Definidas; el piloto todavía debe validarlas en la práctica |
| Motor autónomo | — | No implementado / no autorizado todavía |

4. Qué NO debe hacer Cursor

• Cambiar briefs, Style Cards, Topic Bank assignments, Distribution Rules o Blueprint slots para facilitar la generación.

• Generar Part 4 usando Content Briefs.

• Usar Topic Bank/Style Cards como input directo de Part 4.

• Integrar las siete Parts en un orquestador antes de terminar ambos pilotos.

• Interpretar un fallo aislado como motivo para rediseñar una capa completa.

• Usar la memoria de Cursor como Usage History persistente.

• Generar los 20 exámenes de producción en esta fase.

5. Contenido del ZIP

| Carpeta | Contenido |
| --- | --- |
| 01_RUNTIME | README, approval record, manifest y prompts de ejecución P1–P7. |
| 02_APPROVED_INPUTS | 12 Content Briefs aprobados + 2 Transformation Blueprints aprobados. |
| 03_REFERENCE | Topic Bank, Style Cards, Distribution Rules, Content Brief System y Blueprint System. |
| 04_REVIEW | Checklist general v1.1 + checklist específica Part 4. |
| 05_OUTPUTS | Destino de outputs de los dos exámenes y reportes de piloto. |

6. Qué significa éxito

El objetivo no es obtener dos exámenes bonitos una sola vez. Queremos comprobar que las capas aprobadas producen ejercicios válidos y que los fallos pueden localizarse y regenerarse sin rehacer todo el examen.

SIGUIENTE HITO Cuando Phase A y Phase B hayan pasado revisión humana, se podrá diseñar el orquestador que coordine ambos pipelines y empezar las pruebas de ensamblaje de exámenes completos.